| ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

Департамента административно – эксплуатационной работы

на 2010 – 2011 учебный год

| № | Наименование работ | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство летней площадки, озеленение территории во дворе учебного корпуса №1 | Май, июнь |  |
| 2 | Установка, настройка и ввод в эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации и внутреннего видеонаблюдения: Учебный корпус №1 | январь |  |
|  | Учебный корпус №2 | июнь – июль |  |
|  | Учебный корпус №3 | июнь |  |
|  | Учебный корпус №4 (бывший Ректорат) | июль |  |
|  | Учебный корпус №7 (Аудиторный) | июль |  |
|  | Учебный корпус №6 (НИКВИ) | во время кап. ремонта |  |
|  | Учебный корпус №5 (АХЧ) | июль |  |
|  | Студенческое общежитие №№1, 2, 3, 5 | июнь |  |
|  | Студенческое общежитие №4 | июль |  |
|  | Проф. клиника при КазНМУ | февраль |  |
| 3 | Установка турникетов, монтаж оборудования уличного видеонаблюдения в пропускных зонах: Центральный вход со стороны ул. Толе би и Кабанбай батыра | январь |  |
|  | Учебный корпус №4 | июль |  |
|  | Студенческое общежитие №№1, 2, 3, 5 | июнь |  |
|  | Студенческое общежитие №4 | июль |  |
|  | Учебный корпус №6 | август |  |
| 4 | Закуп оборудования и материалов по поданным заявкам в сентябре – декабре 2010 г. | в течение года |  |
| 5 | Капитальный ремонт зданий Учебный корпус №6 | январь, февраль |  |
|  | Учебный корпус №2 (Конгресс-Холл, столовая) | июнь – июль |  |
|  | Учебный корпус №3 | май, июнь |  |
|  | Учебный корпус №4 (бывший Ректорат) | июль |  |
|  | Учебный корпус №5 (АХЧ) | июль |  |
|  | Студенческое общежитие №4 | июль |  |
| 6 | Подготовка и утверждение проектно – сметной документации по строительству: Студенческое общежитие по ул.Курмангазы, 113А Клиника на 300 коек в пос.Тастыбулак (пионерский лагерь «Айболит») Спортивный комплекс в Алатауском районе | I, II квартал II квартал II квартал |  |
| 7 | Текущий ремонт и по заявкам (мелких и др.) кафедр, текущий ремонт и оборудование для размещения складов архива и складских помещений комендантов в подвале Аудиторного корпуса | в течение года |  |

Директор ДАЭР				Махметов Ф.М.